## Slide 1: Automatisierte Erstellung von Word Rapporte

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele und Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Fragen

## Slide 3: Ausgangslage
Monatliche Statusrapporte
Daten in verschiedenen Datenbanken
Ausgabe des Rapports ist ein Word Dokument
Monatlich zwei Arbeitstage
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 4: Erwartung des Auftraggebers
Zeitersparnis beim Erstellen von Rapporte
Falls möglich vollständige Automatisierung
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 5: Ziele
Beschreibung des Rapports in XML
Abfragen von MS SQL und MySQL
Formatierung des Word Dokuments
Optional: Definition von Variablen
Performance nicht relevant
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 6: Aufgabenstellung
Recherche über Word Komponente und MSSQL/MySQL
Planung und Entwurf des Projekts
Erstellung der Benutzeroberfläche
Generierung der XML und Word Datei
Dokumentation und Präsentation
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 7: Erwartete Ergebnisse
Ergebnisse der Recherchen dokumentiert
Benutzeroberfläche existiert
XML und Word Dokument werden erstellt
Dokumentation und Präsentation des Projekts
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 8: Grobplanung
Recherche - bis Mitte Dez 2013
Benutzeroberfläche – bis Ende Jahr
XML Teil – bis Ende Januar 2014
Erstellung des Dokuments – bis Ende Februar 2014
Präsentation – circa Ende März 2014
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen

## Slide 9: Fragen
Haben Sie noch irgendwelche Fragen?
Ausgangslage
Erwartungen des Auftraggebers
Ziele
Aufgabenstellung
Erwartete Ergebnisse
Grobplanung
Fragen